Nyertes pályázók kötelezettségei!

A támogatott projektek sikeres lebonyolításához és elszámolásához a következő kötelezettségekre és lehetőségekre hívjuk fel pályázóink figyelmét:

- támogatási határozat kézhezvételét követően további teendő a projektkezdésig nincsen, tehát nincs külön szerződéskötés, a projekt megkezdhető (befogadási határozat kézhezvételétől saját felelősségre korábban is megkezdhető volt)

- megvalósítási határidő a támogatási határozat kézhezvételétől számítva:

  - kizárólag gépberuházás esetén 24 hónap

  - építési tételeket (is) tartalmazó pályázat esetén 36 hónap

- Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

- Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.

- elszámolni, kifizetési kérelmet benyújtani évente négy időszak áll rendelkezésre, ezek január, április, július és október hónapok

- minden pályázó 1 évben maximum 2 db kifizetési kérelmet adhat be, tehát az előző pontban felsorolt időszakok közül csak kettővel élhet

- minden kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszakra új MVH közleményt tesznek közzé, melynek a mellékletei a kifizetési kérelem formanyomtatványai (ezek a közlemények lényegében nem változnak, főleg a beadásra nyitva álló időszakot változtatják)

- az utolsó kifizetési kérelem beadásának időpontjára az "ÚMVP arculati útmutató kedvezményezettek részére" alapján alkalmazni kell a kötelező arculati elemeket:

  - a beruházás helyszínén "Kis projekt tábla"-t kell elhelyezni, melynek mérete A1, az arculati útmutató grafikai előírásaival összhangban van, továbbá tartalmazza

    - gépbeszerzés esetén: projekt elnevezését, kedvezményezett megnevezését és adatait, támogatás összegét

    - építést (is) tartalmazó projekt esetén: projekt elnevezését, kedvezményezett megnevezését és adatait, a kivitelezés kezdésének és befejezésének időpontját, a kivitelező és a műszaki ellenőr megnevezését, valamint a támogatás összegét

  - a beszerzett gép vagy eszköz felületén matricát kell elhelyezni, mely az arculati útmutató grafikai előírásaival összhangban van, továbbá tartalmazza

    - projekt elnevezését, kedvezményezett megnevezését és adatait, támogatás összegét

    - matrica mérete A3 vagy A4 a szabad felület nagyságától függően, illetve ha az A4-es méretű matrica sem fér el, akkor az ügyfél köteles egy A3 méretű projekttáblát a székhelyén elhelyezni, mely a matrica grafikájával összhangban van

- valamint minden évben február 15 és március 15 között monitoring adatszolgáltatásra kötelezett minden nyertes pályázó, mely elektronikusan az MVH weboldalán keresztül megtehető, ill. technikai segítségnyújtóként a falugazdász hálózat valamint az MGSZH tanácsadói hálózat közreműködhet

Az arculati elemek letölthetőek a www.umvp.eu/?q=kedvezmenyezettek-figyelmebe-frissitve oldalról.

Az információk a pályázatot lehetővé tévő FVM rendeletek, MVH közlemények, a kifizetési kérelmekre vonatkozó MVH közlemények és az "ÚMVP arculati útmutató kedvezményezettek részére" című kiadványban vannak rögzítve. Ezek elérhetőek a hivatalos honlapokon: www.umvp.eu, www.mvh.gov.hu, www.fvm.gov.hu, www.kormany.hu./hu/videkfejlesztesi-miniszterium